3月:訂定題目

3月1日-5月30日:蒐集資料----RFID與NFC相關文獻(陳宥睿)，無人商店相關文獻(Amazon GO，繽果盒子)(邱郁涵)

3月1日-6月15日:熟悉ASP.NET MVC網頁程式設計(陳宥睿)(邱郁涵)

3月1日-6月15日:熟悉Android Studio手機app開發環境(陳宥睿)(邱郁涵)(黃姵瑄)

4月20日-5月30日:利用c#操作RFID標籤讀寫(陳宥睿)

5月1日-6月4日:專題(一)論文撰寫(邱郁涵)(陳宥睿)

5月1日-6月4日:專題(一)期末報告投影片撰寫(邱郁涵)(陳宥睿)(黃姵瑄)

6月5日-6月19日:準備期末考

----------------------------------------------(開始實作雲端服務)--------------------------------------

6月20日-7月31日:實作雲端服務---管理端服務(會員系統，新增商品系統，商品管理系統，查詢商品系統)(陳宥睿)

8月1日-8月31日:實作雲端服務---管理端服務(交易紀錄系統，活動折價設定系統，前端GUI設計)(陳宥睿)

6月20日-7月31日:實作雲端服務---商店端服務(計算金額系統，活動折價設定系統)(邱郁涵)

8月1日-8月31日:實作雲端服務---使用者手機API服務(會員資訊服務，交易紀錄服務，設定系統服務)(邱郁涵)

8月1日-8月31日: :實作雲端服務---商店端服務(回傳電子發票服務，前端GUI設計，結帳系統)(邱郁涵)(陳宥睿)

9月1日-9月30日:管理端，商店端與使用者手機API的除錯與整合(邱郁涵)(陳宥睿)

---------------------------------------------(開始實作手機APP)---------------------------------------

6月20日-8月31日:手機APP的各個活動的GUI框架設計(黃姵瑄)

9月1日-10月15日:手機APP各個活動完成(會員資訊，代碼支付，交易紀錄，使用者設定)(陳宥睿)(邱郁涵)(黃姵瑄)

-------------------------------------------(大概完成剩下除錯與加強)-------------------------------

10月16日-11月31:整體系統除錯與整合(陳宥睿)(邱郁涵)

11月1日-12月31日:美化系統GUI與加強服務(陳宥睿)(邱郁涵)(黃姵瑄)

11月1日-12月31日:撰寫專題二論文 (陳宥睿)(邱郁涵)

11月15日-12月31日:完成海報與DM(黃姵瑄)